ĐÍNH KÈM 03: DỰ THẢO HỢP ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******************

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:xxx/2026/HĐDV/PTH.OM-XXXX

Về việc: Dịch vụ vệ sinh làm sạch và bọc chống ăn mòn chân trụ cầu cảng vùng Splash Zone tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Giữa:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

Và

XXXXXX

Thanh Hóa, tháng  05/2026

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Bộ luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2026  chúng tôi gồm:

1. BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

| Địa chỉ | : 268 Trần Nhật Duật, Phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa |
| --- | --- |
| Điện thoại | : 02373.900.333 Fax: 02373.900.222 |
| Tài khoản số | : 80000 699 508 tại ngân hàng MSB - Chi nhánh Vũng Tàu |
| Mã số thuế | : 2801448559 |
| Đại diện | : Ông Nguyễn Bá Tuấn Chức vụ: Phó Giám đốc |

(Theo giấy ủy quyền số 03/GUQ-TH ký 01/01/2026 do ông Phạm Hùng Phương, Giám đốc công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa ký)

2. BÊN B: XXXXXXX

| Địa chỉ | : |
| --- | --- |
| Điện thoại | : |
| Tài khoản số | : |
| Mã số thuế | : |
| Đại diện | : Chức vụ: |

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là Bên và gọi chung là các Bên.

Sau khi trao đổi, các Bên thống nhất ký kết Hợp đồng “Dịch vụ thi công bọc chân trụ cầu cảng vùng Splash Zone tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn” với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện “Dịch vụ thi công bọc chân trụ cầu cảng vùng Splash Zone tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn”, nội dung chi tiết quy định trong các phụ lục Hợp đồng cụ thể như sau:

Phụ lục 01: Số lượng và đơn giá của Hợp đồng

Phụ lục 02: Kế hoạch thi công

Phụ lục 03: Phân chia phạm vi cung cấp dịch vụ

Phụ lục 04: Phiếu yêu cầu dịch vụ

Điều 2. Giá trị Hợp đồng

Giá trị Hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT: XXXXX VND (Bằng chữ: XXXXX).

Giá trị Hợp đồng đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước để Bên B hoàn thành công việc theo quy định của Hợp đồng. (Chi tiết như Phụ lục số 01 – Số lượng và đơn giá của Hợp đồng).

Thuế GTGT có thể điều chỉnh theo quy định tại thời điểm xuất hóa đơn

Điều 3. Hình thức Hợp đồng

Loại Hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

Nếu có khối lượng phát sinh giảm hoặc phát sinh tăng ngoài phạm vi công việc của Hợp đồng này và được đại diện Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi (Chủ đầu tư) ký phụ lục Hợp đồng điều chỉnh cho Bên A thì Bên A sẽ cùng Bên B thương thảo ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh khối lượng và đơn giá Hợp đồng.

Điều 4. Phương thức thanh toán

  - Thanh toán

- Bên A thanh toán đến 100% giá trị dịch vụ sau thuế của các đợt/mốc hoàn thành công việc sau khi nhận đủ 02 bộ hồ sơ thanh toán hợp lệ. Mỗi bộ hồ sơ thanh toán hợp lệ bao gồm:

- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B: 01 bản gốc;

- Hóa đơn điện tử GTGT bằng 100% giá trị đợt/mốc hoàn thành.

- Biên bản nghiệm thu khối lượng đợt/mốc công việc hoàn thành được đại diện các Bên ký xác nhận: 01 bản gốc;

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc đợt/mốc hoàn thành được đại diện các Bên ký xác nhận: 01 bản gốc.

- Quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 15 ngày sau khi các Bên hoàn thành công tác nghiệm thu toàn bộ dịch vụ theo Hợp đồng, các Bên sẽ tiến hành quyết toán Hợp đồng, Bên A sẽ thanh toán 100% giá trị quyết toán Hợp đồng cho Bên B sau khi nhận đủ 02 bộ hồ sơ quyết toán Hợp đồng hợp lệ. Mỗi bộ hồ sơ quyết toán hợp lệ gồm:

- Công văn đề nghị quyết toán của Bên B: 01 bản gốc;

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi Hợp đồng và công việc phát sinh ngoài Hợp đồng (nếu có): 01 bản gốc;

- Bảng xác định giá trị quyết toán được các Bên ký đóng dấu: 01 bản gốc;

- Biên bản quyết toán Hợp đồng: 01 bản gốc;

- Bảo lãnh bảo hành tương ứng với 05% giá trị thực hiện hợp đồng. Hiệu lực của bảo lãnh bảo hành 24 tháng kể từ ngày các bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Thời gian thanh quyết toán: Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ khi Bên A nhận được đầy đủ Hồ sơ thanh quyết toán hợp lệ.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng việc điều chỉnh hóa đơn phải được các Bên thống nhất bằng biên bản.

  - Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam.

  - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

Điều 5. Thời gian và địa điểm thực hiện Hợp đồng

- Thời gian thực hiện: Thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ ngay khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên A thông báo cho Bên B thực hiện công việc của Hợp đồng, cụ thể như sau:

- Thời gian bắt đầu thực hiện dự án dự kiến từ tháng 05/2026 đến 04/2027, chi tiết kế hoạch thực hiện theo quy định tại Phục lục 02 của Hợp đồng (Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B trước ít nhất 05 ngày để Bên B chuẩn bị nhân sự và thiết bị trước khi thực hiện dịch vụ);

- Thời gian hoàn thành hồ sơ thanh toán tối đa là 14 ngày làm việc kể từ ngày các Bên ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn – KTT Nghi Sơn, P Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 6:  Bảo đảm thực hiện Hợp đồng

Bên B phải thực hiện biện pháp Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (BĐTHHĐ) để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Hợp đồng.

- BĐTHHĐ sẽ được trả cho Bên A như một khoản bồi thường cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do lỗi của Bên B khi Bên B không hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo Hợp đồng hoặc vi phạm Hợp đồng.

- Hình thức BĐTHHĐ: Bên B phải cung cấp Thư bảo lãnh vô điều kiện, theo yêu cầu và không hủy ngang cho Bên A do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành được Bên A chấp nhận. Mọi chi phí liên quan đến BĐTHHĐ do Bên B chịu.

- Thời hạn nộp BĐTHHĐ: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. Nếu Bên B không cung cấp bản gốc BĐTHHĐ theo thời gian quy định như trên, Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng.

- Giá trị BĐTHHĐ: Bên B mở BĐTHHĐ có giá trị tương đương với 5% giá trị Hợp đồng tạm tính chưa bao gồm thuế GTGT

- Hiệu lực của BĐTHHĐ: BĐTHHĐ có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến 15 ngày sau khi hai Bên ký biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc. Trong trường hợp ngày hiệu lực ghi trên BĐTHHĐ đã hết mà Bên B vẫn chưa hoàn thành công việc thì Bên B phải gia hạn BĐTHHĐ. Khi đó, hiệu lực của BĐTHHĐ sẽ có hiệu lực từ ngày gia hạn đến ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc cộng thêm 15 ngày.

- Thời hạn hoàn trả BĐTHHĐ: Bên A sẽ hoàn trả BĐTHHĐ cho Bên B không chậm hơn 20 ngày kể từ khi BĐTHHĐ hết hiệu lực (nếu được yêu cầu).

Điều 7: Thời gian bảo hành và bảo lãnh bảo hành

- Thời gian bảo hành:

Bên B có trách nhiệm bảo hành toàn bộ các hạng mục, công việc do Bên B thực hiện trong thời gian 10 năm kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao. Trong khoảng thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào, Bên B phải sửa chữa lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo Hợp đồng. Thời gian bắt đầu tiến hành sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót chậm nhất sau 02 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của Bên A.

- Bảo lãnh bảo hành:

Bên B có trách nhiệm mở Bảo lãnh bảo hành cho toàn bộ công việc như quy định trong Hợp đồng với giá trị tương đương 05% giá trị của Hợp đồng tại một ngân hàng uy tín hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nộp cho Bên A sau khi nhận được Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc để đảm bảo trách nhiệm của Bên B trong thời hạn bảo hành. Bảo lãnh bảo hành có hiệu lực 02 năm kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc.

Điều 8. Trách nhiệm của các bên

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Quyền của Bên A

- Yêu cầu Bên B thực hiện đúng phạm vi công việc theo Hợp đồng đã ký;

- Thông báo cho Bên B kế hoạch thực hiện cho từng đơn hàng (Work Order);

- Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện Hợp đồng;

- Phản ánh kịp thời cho Bên B về những tồn đọng trong công việc hoặc các vấn đề khác do lỗi của Bên B;

- Gửi yêu cầu bằng văn bản cho Bên B khi Bên A/ Chủ đầu tư muốn có sự thay đổi bất kỳ vấn đề gì liên quan đến dịch vụ do Bên B cung cấp và hai Bên sẽ tiến hành trao đổi, thương lượng, thống nhất thực hiện, ký kết Phụ lục hợp đồng (nếu cần thiết);

- Có quyền điều chỉnh (tăng/giảm) số lượng dịch vụ theo Hợp đồng đã ký và trong thời gian còn hiệu lực của Hợp đồng theo yêu cầu/quyết định của Chủ đầu tư;

- Yêu cầu sửa đổi, bổ sung công việc ngoài phạm vi của Hợp đồng khi có yêu cầu hoặc thay đổi từ Chủ đầu tư.

- Bên A có quyền giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện dịch vụ và nghiệm thu để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Bên A có quyền phạt Bên B trong trường hợp Bên B vi phạm theo các nội dung quy định trong Hợp đồng đã ký;

- Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng và thay thế Bên B ngay lập tức bằng Nhà thầu khác để tiếp tục hoàn thiện công việc của dự án trong trường hợp Bên B thực hiện công việc không đáp ứng được tiến độ, chất lượng hoặc vi phạm các quy định an toàn, an ninh, môi trường v.v… tại nơi làm việc. Chi phí thực hiện các công việc trên sẽ được khấu trừ vào giá trị đã thực hiện Hợp đồng;

- Bên A có quyền yêu cầu Bên B loại bỏ và/hoặc thay thế bất kỳ nhân sự nào của Bên B trong trường hợp nhận thấy nhân sự của Bên B không đủ năng lực, làm việc kém hiệu quả hoặc cẩu thả, không đảm bảo an toàn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Trường hợp khẩn cấp, Bên A có quyền yêu cầu thực hiện Dịch vụ qua email và điện thoại/ zalo và trong vòng 24h Bên B phải nhanh chóng thực hiện công việc cầu;

- Bên A có quyền ngừng công việc, di dời nhân sự Bên B ra khỏi khu vực làm việc ngay lập tức nếu nhân sự này được cho là đang bị ảnh hưởng của rượu, ma túy hoặc các chất cấm. Trong trường hợp này, Bên B sẽ chịu trách nhiệm chi trả mọi phí tổn có liên quan đến việc di dời.

- Nghĩa vụ của Bên A

- Hướng dẫn đầy đủ cho Bên B về các nội quy, quy định tại nơi làm việc mà Bên B phải chấp hành khi thực hiện Hợp đồng.

- Bàn giao mặt bằng, tài liệu, quy trình thực hiện công việc; thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc và thông báo kịp thời những chỉ dẫn, xác nhận, chấp thuận, phê duyệt từ Chủ đầu tư để Bên B có thể thực hiện công việc không bị chậm trễ;

- Cử đại diện phối hợp cùng Bên B giám sát trong quá trình thực hiện dịch vụ, ký các văn bản xác nhận nghiệm thu, giám sát chất lượng an toàn và nghiệm thu kịp thời các công đoạn thực hiện của Bên B trong suốt quá trình làm việc và sau khi hoàn thành công việc;

- Là đầu mối làm việc với Chủ đầu tư để cung cấp thông tin cập nhật về yêu cầu công việc và tiến độ dự án cho Bên B;

- Xác nhận các khối lượng công việc hoàn thành theo Phụ lục 01 của Hợp đồng và các khối lượng phát sinh ngoài Hợp đồng (nếu có) làm cơ sở thanh quyết toán;

- Phối hợp với Bên B để tổ chức các lớp học an toàn và cấp giấy phép làm việc tại nơi làm việc (nếu yêu cầu) cho người lao động Bên B tham gia thực hiện công việc;

- Có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu khối lượng dịch vụ đã thực hiện theo quy định;

- Thanh toán đầy đủ cho Bên B theo quy định của Hợp đồng.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Quyền của Bên B

- Chủ động tổ chức thực hiện các công việc thuộc phạm vi công việc của mình đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định của Hợp đồng;

- Đề xuất với Bên A về công việc phát sinh ngoài Hợp đồng; từ chối thực hiện các công việc ngoài phạm vi của Hợp đồng khi chưa được hai Bên thống nhất và những yêu cầu trái pháp luật của Bên A;

- Nghĩa vụ của Bên B

- Có trách nhiệm thực hiện đúng phạm vi công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Hợp đồng đã ký;

- Tuân thủ tuyệt đối kế hoạch thi công quy định tại Phục lục 02 của Hợp đồng.

- Có trách nhiệm tự bảo quản các vật tư, thiết bị, công cụ dụng của mình trong thời gian thực hiện công việc và hoàn trả mặt bằng sạch sẽ sau khi hoàn thành công việc;

- Cung cấp đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, vật tư tiêu hao và các dịch vụ liên quan để thực hiện và hoàn thành công việc đảm bảo tuân thủ đầy đủ: Yêu cầu kỹ thuật của Bên A/ Chủ đầu tư; yêu cầu chất lượng; quy định an toàn và tiến độ thực hiện;

- Cung cấp các dịch vụ theo quy định tại Phụ lục 03 của Hợp đồng;

- Thực hiện khảo sát hiện trường nhằm thu thập dữ liệu phục vụ công việc theo Hợp đồng;

- Lập và trình Bên A phê duyệt trước khi thi công về: Kế hoạch thực hiện công việc (Job Execution Plan); Tiến độ chi tiết (Detailed Schedule); Đánh giá rủi ro (Risk Assessment – RA); Biện pháp thi công (Work Method Statement / SWMS); Phân tích an toàn công việc (Job Safety Analysis – JSA); Kế hoạch kiểm soát chất lượng và ITP; Danh sách nhân sự; Danh mục thiết bị/dụng cụ; Danh mục vật tư/vật tư tiêu hao;

- Chỉ được thực hiện công việc theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Bất kỳ sai lệch nào so với Kế hoạch đã được phê duyệt đều không được thực hiện trừ khi và cho đến khi Bên B thông báo và nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A và/ hoặc Chủ đầu tư;

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đổ thải phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy định tại nơi làm việc. Trường hợp xảy ra vấn đề mất an toàn gây ra thiệt hại về con người và tài sản thì Bên B chịu toàn bộ trách nhiệm đồng thời phải bồi thường thiệt hai liên quan cho Bên A;

- Đảm bảo tất cả công việc được thực hiện bởi nhân sự đã được đào tạo và có chứng chỉ phù hợp. Bên B phải gửi kế hoạch nhân sự cho Bên A xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện công việc;

- Lập và bàn giao hồ sơ hoàn công bao gồm: Hồ sơ kiểm tra và thử nghiệm (Inspection & Test Records); Chứng chỉ vật liệu (CO, CQ); Báo cáo tiến độ và hình ảnh; Tài liệu bảo hành; Biên bản nghiệm thu cuối cùng để Bên B phê duyệt;

- Chịu trách nhiệm về mọi thủ tục, chi phí để có được tất cả các giấy phép, phê duyệt, chứng chỉ, thẻ an toàn…cần thiết cho việc thực hiện các công việc theo quy định của Hợp đồng;

- Mua và duy trì bảo hiểm cho tất cả người lao động của Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng theo quy định Nhà nước và Hợp đồng này khi tham gia thực hiện dịch vụ;

- Có trách nhiệm cung cấp các vật tư, thiết bị, dụng cụ bảo hộ đảm bảo an toàn cho người, thiết bị trước và trong quá trình thực hiện dịch vụ;

- Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn lao động cho con người, thiết bị, trật tự an ninh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh công nghiệp và mỹ quan công trình trong quá trình thực hiện Hợp đồng;

- Trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận, nếu gây thiệt hại thì Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm kể cả phải bồi thường thiệt hại;

- Trong quá trình thi công nếu có khối lượng phát sinh thì Bên B phải cùng Bên A lập biên bản xác nhận trình Bên A/Chủ đầu tư và khi được Bên A/Chủ đầu tư đồng ý mới được tiếp tục thực hiện;

- Cùng với Bên A nghiệm thu bàn giao các khối lượng công việc đã hoàn thành;

- Phối hợp cùng với Bên A lập hồ sơ quyết toán làm cơ cơ sở thanh quyết toán Hợp đồng.

Điều 9. Phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại

  - Phạt vi phạm Hợp đồng:

Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không vi phạm, đơn phương thay đổi hay hủy bỏ Hợp đồng. Bên nào vi phạm, thay đổi hoặc đơn phương đình chỉ, hủy bỏ thực hiện Hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 08% tổng giá trị của Hợp đồng;

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định, nếu Bên B không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo đúng thời hạn đã nêu trong Hợp đồng thì Bên A có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với 0.5% giá trị phần hợp đồng vi phạm/ngày cho đến khi nội dung công việc đó được hoàn thành cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Bên A sẽ khấu trừ đến 8%. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Bên A có thể xem xét chấm dứt Hợp đồng theo quy định;

Trường hợp không kịp thời khắc phục sai sót do lỗi của Bên B theo thông báo của Bên A, Bên B có trách nhiệm nộp tiền phạt thực hiện Hợp đồng tương ứng với 100% chi phí cần thiết để khắc phục sai sót;

Giá trị phạt Hợp đồng được tính theo giá trị trước VAT.

  - Bồi thường thiệt hại: Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế  bao gồm trực tiếp và gián tiếp

Điều 10: Điều chỉnh tiến độ thực hiện Hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các Bên được điều chỉnh các mốc thời gian hoàn thành các nội dung quy định cụ thể trong Hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp bất khả kháng hoặc phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Bên B trong việc thực hiện Hợp đồng và không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia Hợp đồng;

Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ Hợp đồng;

Một hoặc các bên đề xuất sáng kiến, cải tiến thực hiện Hợp đồng mà cần thay đổi tiến độ nhằm mục đích mang lại lợi ích cao hơn cho Chủ đầu tư;

Việc bàn giao mặt bằng không đúng với thỏa thuận trong Hợp đồng, tạm dừng Hợp đồng do lỗi của Bên A/ Chủ đầu tư ảnh hưởng đến tiến độ Hợp đồng mà không do lỗi của Bên B;

Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Chủ đầu tư mà không do lỗi của Bên A, Bên B.

Điều 11: Chấm dứt Hợp đồng

- Bên A có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên B trong vòng ba mươi (30) ngày về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên A gia hạn;

- Bên B không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng;

- Bên B bị mất khả năng thanh toán hoặc phá sản;

Trong trường hợp Bên A chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo điểm a Điều 11 nêu trên, Bên A có thể ký hợp đồng với Bên khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm đối với phần hợp đồng do mình thực hiện.

- Bên B có thể chấm dứt hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên A trong vòng ba mươi (30) ngày trong các trường hợp sau đây:

- Nếu vì lý do bất khả kháng, trong thời gian không dưới sáu mươi (60) ngày, Bên B không thể thực hiện được hợp đồng.

Điều 12: Điều khoản bất khả kháng

Bên B không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng;

Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế;

Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước;

Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng;

### Bên B bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng;

Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra.

Điều 13. Giải quyết tranh chấp

Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ghi trong hợp đồng trên tinh thần hợp tác. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì nảy sinh thì hai Bên có trách nhiệm gặp nhau để cùng giải quyết. Nếu quá trình thương lượng không thể giải quyết được thì tranh chấp sẽ được tại Tòa án kinh tế nơi Bên A có trụ sở làm việc được ghi trong đăng ký kinh doanh để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và bắt buộc thi hành cho cả hai bên.

Điều 14. Điều khoản khác

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi hai Bên đã thực hiện xong quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo cam kết, nếu không còn vướng mắc, khiếu nại gì thì hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |