HƯỚNG DẪN CHÀO GIÁ

SITE MOVING LOAD OUT

01 – PHẠM VI CÔNG VIỆC & HƯỚNG DẪN CHÀO GIÁ

## Cung cấp theo yêu cầu:

Nhà cung cấp sẽ cung cấp chào giá cho dịch vụ Site moving & Load out các cầu dẫn và hệ sàn khung đỡ topside CPP cho Dự án Block B - Ô Môn chi tiết tại Phụ lục [Hồ sơ yêu cầu] đính kèm.

Đơn giá chào theo hình thức dịch vụ trọn gói cho toàn bộ phạm vi công việc bao gồm không giới hạn nhân sự, thiết bị, công cụ, vật tư tiêu hao, biện pháp thi công và các dịch vụ hỗ trợ nhằm thực hiện Site moving & Load out các cầu dẫn và hệ sàn khung đỡ topside CPP.

Đơn giá chào là đơn giá chưa VAT, chi tiết như sau:

| Stt | Tên dịch vụ | Đơn giá | Thời gian dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deck Support Frame Part - 01 (DSF-01) |  | 09/2026 | Site Moving |
|  | Deck Support Frame Part – 02 (DSF-02) |  | 09/2026 | Site Moving |
|  | CPP-Flare Bridge |  | 01/2027 | Site Moving & Load-out (Đi chung 1 sà lan) |
|  | Flare Boom |  | 01/2027 | Site Moving & Load-out (Đi chung 1 sà lan) |
|  | CPP-LQ Bridge |  | 01/2027 | Site Moving & Load-out (Đi chung 1 sà lan) |
|  | CPP-AQWA Bridge |  | 01/2027 | Site Moving & Load-out (Đi chung 1 sà lan) |

## Phương thức thanh toán:

Trên cơ sở đề xuất của Nhà cung cấp trong thư chào giá và kết hợp đàm phán hợp đồng giữa các Bên.

## Thời gian thực hiện:

-      Dự kiến:  Từ tháng 9/2026 đến tháng 01/2027.

- 	Địa điểm thực hiện dịch vụ: Chi tiết quy định tại Phụ lục [Hồ sơ yêu cầu] đính kèm Thư mời này

## Hồ sơ chào giá và danh mục tài liệu nhà thầu cần cung cấp bao gồm:

-	 Hồ sơ năng lực nhà thầu.

-	Hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Chi tiết quy định tại Phụ lục [Hồ sơ yêu cầu] đính kèm Thư mời này.

## Thời gian và hình thức nhận thư chào giá:

- Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 10 giờ ngày 15/04/2026 cho phần kỹ thuật và trước 10 giờ ngày 30/04/2026 cho phần Thương mại.

- Hình thức nhận chào giá: bằng phong bì kín hoặc email có bảo mật.

- Người liên hệ: Lương Thị Văn, Sdt: 0356105159, email: vanlt@ptsc.com.vn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, Số 268 Trần Nhật Duật, Phường Trúc Lâm, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

## Điều kiện xem xét trúng thầu:

-	Báo giá được tiếp nhận trước 10 giờ ngày 15/04/2026 cho phần kỹ thuật và trước 10 giờ ngày 30/04/2026 cho phần Thương mại.

-	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

-	Hiệu lực báo giá tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá.

-	Có giá chào thấp nhất trong các Nhà cung cấp được mời chào giá.

Xin chân thành cảm ơn!